2.schôdzka teamu FIT/USI (počítačové cvičenie)

8.3.2023

**Dochádzka:**

Cibulková Magda

Kaplan Miloslav

Kmenta Martin

Knopp Lubomír

Kulíšek Vojtěch

Mihálová Veronika

Šesták Pavel

Štěpánek Miroslav

Zlevorová Martina

**DISKUTOVANÉ BODY:**

* Bol odsúhlasený zoznam činností projektu
* Ako zodpovedná osoba, ktorá sa bude venovať tvorbe, údržbe, zaznamenávaniu činností a spravovaniu MS Projectu bol určený Luba Knopp
* Martin Kmenta založil zdieľané úložisko Google Drive, kam má prístup aj zákazník (M.Bednář)
* Boli ohodnotené časovo a zdrojovo jednotlivé činnosti v MS Projecte, ktoré následne L.Knopp zjednotí do finálneho MS Projectu. MS Project bude obsahovať zoznam činností, ich časové trvanie, zdroje a ich hodinovú sadzbu, míľniky a smerný plán.
* Bola dohodnutá 1.schůzka zo zákazníkom (10.3), kde prebehne špecifikácia požiadaviek

**PROGRAMOVÉ BODY NASLEDUJÚCEJ SCHÔDZKY:**

* Stanovenie pravidelných schôdzok teamu (preskúmanie časových možností)
* Stanovenie manažérov jednotlivých fáz
* Rozdelenie týždenného reportovania
* Diskusia požiadaviek zákazníka
* Finalizácia a diskusia MS Projectu