**4.SCHÔDZKA TEAMU FIT/USI**

**15.3.2023**

**ÚČASŤ:**

Kaplan Miloslav

Kmenta Martin

Knopp Lubomír

Kulíšek Vojtěch

Mihálová Veronika

Šesták Pavel

Štěpánek Miroslav

Zlevorová Martina

**DISKUTOVANÉ BODY:**

* Bol stanovený termín pravidelných schôdzok teamu – predbežne stredy podvečer
* Boli diskutované požiadavky zákazníka
* Bol stanovený termín pre finalizáciu projektu v prostredí MS Project
* Bola diskutovaná RACI matica, zobrazujúca zodpovedné osoby. Po jej dokončení budú na základe zodpovedností určený manažéri fáze
* Magda a Mila vypracujú úvodnú štúdiu, Martin štúdiu provediteľnosti, Veronika definíciu problému
* Vypracované dokumenty budú na najbližšej schôdzke konzultované s ostatnými členmi týmu a budú finalizované do 24.3.
* IT segment týmu prediskutoval a rozdelil si medzi svojich členov zodpovednosti za jednotlivé mikroslužby a vývoj aplikácie

**BODY K NASLEDUJÚCEJ SCHÔDZKE:**

* Finalizácia zadania, diskusia dokumentov
* Naplánovanie schôdzky a predstavenie návrhu zákazníkovi
* Diskusia a úprava špecifikácií do finálnej podoby
* Stanovenie manažérov jednotlivých fáz
* Rozdelenie týždenného reportovania
* Pravidelný report posunu