**5.SCHÔDZKA TEAMU FIT/USI**

**22.3.2023**

**ÚČASŤ:**

Cibulková Magda

Kaplan Miloslav

Kmenta Martin

Knopp Lubomír

Kulíšek Vojtěch

Mihálová Veronika

Šesták Pavel

Štěpánek Miroslav

Zlevorová Martina

**DISKUTOVANÉ BODY:**

* Boli stanovení manažéri jednotlivých fází

1.Prípravná fáza: Veronika

2.Analýza: Pavel

2.3 Analýza trhu: Magda

3.Návrh: Vojta

3.1.Oponentúra: Míla

4.Implementácia: Martin

5. Testovanie: Martina

6. Nasazení: Vojta

7.Predanie zákazníkovi: Mirda

8.Finalizace projektu: Pavel

9.Prezentácia: Luba

* Boli rozdelené termíny týždenného reportovania pre individuálne úkoly
* Boli diskutované posuny v pridelených úlohách z poslednej schôdzky, kde Martin dokončil dokument *Štúdia prevediteľnosti*, Pavel pripravil prototyp, Vojta pracoval na diagramu nasazení a pipelinoch. Martina pracovala na API mirkoslužbe a Mirda na front-ende.
* Boli diskutované pripravené dokumenty – definícia problému, úvodná štúdia, štúdia prevediteľnosti a špecifikácia požiadaviek. Dokumenty boli z finalizované a sú pripravené na odovzdanie
* Bol aktualizovaný záznam odvedených činností v MS Project
* Pre zjednodušenie zaznamenávania vykonanej práce bol vytvorený zdieľaný dokument, ktorý poslúži k zaznamenávaniu odpracovaných hodín na jednotlivých činnostiach
* Diskutované bolo taktiež ďalšie pokračovanie a rozdelenie úloh, kedy Pavel pracuje na dokumente *Návrh,* Veronika pripraví dokumenty *Plán etáp,* Martin bude pracovať na správe užívateľov, Vojta upraví pipeline na nahratie, Mirda pokračuje na klientskej časti a Martina upraví svoju časť mikroslužieb. Luba Knopp je zodpovedný za priebežnú aktualizáciu MS Projectu. Magda a Míla sú zodpovední za vypracovanie dokumentácie *Analýza rizík* a dokumentu *Analýza trhu.*

**BODY K NASLEDUJÚCEJ SCHÔDZKE:**

* Odovzdať finálne dokumenty: Definícia problému, Štúdia provediteľnosti, Úvodná štúdia
* Pravidelný report posunu