**9.SCHÔDZKA TEAMU FIT/USI**

**19.4.2023**

**ÚČASŤ:**

Cibulková Magda

Kmenta Martin

Kulíšek Vojtěch

Mihálová Veronika

Šesták Pavel

Štěpánek Miroslav

Zlevorová Martina

**DISKUTOVANÉ BODY:**

* Individuálne úkoly - kedy a kto odovzdá /5 úkolov zajtra
* Finálny MS Project do zložky

| EVM 1 | Zlevorová Martina |
| --- | --- |
| EVM 2 | Štěpánek Miroslav |
| EVM 3 | Kulíšek Vojtěch |
| EVM 4 | Kmenta Martin |
| EVM 5 | Šesták Pavel |

* Zvyšné dokumenty
* Aplikácia - alfa verzia
* Príprava prezentácie k obhajobe

**Dokumenty Stav:**

| Definícia problému | hotovo | Verča |
| --- | --- | --- |
| Úvodná štúdia | hotovo | Mila, Magda |
| Specifikácia požadavku | hotovo | Martin |
| Plán projektu | hotovo | Luba, Verča, Pavel |
| Návrh | hotovo | Pavel |
| Výsledky oponentúry | hotovo - odovzdať | Verča |
| Konfiguračné řízení | hotovo - odovzdať | IT team, Pavel |
| Zdrojáky | v riešení/hotovo | IT team |
| Správa o testovaní |  | IT team, Martina |
| Príručka |  | ??? |
| Záznamy zo schôdzok | v riešení/hotovo | Verča |
| Zhodnotenie projektu |  | Verča |
| Riziká a analýza trhu | Hotovo - odovzdať | Mila, Magda |
| Metriky výsledného produktu |  | IT team, nechať nakoniec |
| Logická rámcová matica | Hotovo/ upraviť do dokumentu | Magda, Mila |
| Plán implementace | Hotovo - odovzdať | Verča |

**Odevzdávání výsledného produktu**

Program se odevzdává ve třech fázích:

* alfa verze - ranná podoba - cca 90% funkčnosti, bez problémů kompilace; zkontroluje vedoucí projektu, vypracuje zápis, jak to dopadlo. /napíšem
* beta verze - první předváděcí dodávka zákazníkovi, sběr připomínek /dohodnúť Bednára – budúci týždeň
* instalace - kompletní převzetí zákazníkem; software bude ve stejné (instalační) podobě odevzdán asistentovi pro následnou archivaci.

**!!! Nezapomeňte uvést do plánu projektu !!!**

*Upozornění*: Instalace je nutnou součástí projektu. Budou také dodány zdrojové texty, které musí obsahovat README soubor s popisem struktury a ~~INSTALL s popisem instalace.~~ Veškerá definitivní dokumentace projektu, včetně vytvořené aplikace (zdrojové texty) bude vhodně strukturována do adresářů a odevzdána na CD, případně odevzdána dle pokynů vedoucího asistenta (např. v dokumentovém skladu).

**BODY K NASLEDUJÚCEJ SCHÔDZKE:**